KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT

PHẦN MỀM AI HỖ TRỢ THẨM ĐỊNH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Dành cho Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

BuildAppraisal AI

Phiên bản: 1.0
Ngày: Tháng 9/2026

MỤC LỤC

1. Bối cảnh & Cơ sở pháp lý

1.1. Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành

1.2. Chức năng thẩm định của Sở Xây dựng

1.3. Quy trình thẩm định hiện tại

2. Tầm nhìn phần mềm

2.1. Tên sản phẩm & Tuyên bố giá trị

2.2. Nguyên tắc thiết kế

3. Kiến trúc tổng thể

3.1. Sơ đồ kiến trúc hệ thống

3.2. Công nghệ đề xuất

4. Các Module chức năng chi tiết

4.1. Module 1: Quản lý Hồ sơ Thẩm định

4.2. Module 2: AI Kiểm tra Quy chuẩn & Tiêu chuẩn

4.3. Module 3: AI Thẩm định Dự toán

4.4. Module 4: Trợ lý AI Pháp luật Xây dựng

4.5. Module 5: Quản lý Quy trình Thẩm định

4.6. Module 6: Báo cáo & Thống kê

4.7. Module 7: Cổng thông tin Chủ đầu tư

5. Kế hoạch triển khai theo giai đoạn

5.1. Phase 1: MVP – Nền tảng cơ bản (3 tháng)

5.2. Phase 2: AI Core – Kiểm tra quy chuẩn & dự toán (4 tháng)

5.3. Phase 3: Hoàn thiện & Mở rộng (3 tháng)

6. Cấu trúc mã nguồn đề xuất

7. Các vấn đề cần xác nhận

8. Các câu hỏi mở

9. Kế hoạch kiểm thử & Xác minh

PHẦN 1: BỐI CẢNH & CƠ SỞ PHÁP LÝ

1.1. Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành (tính đến 09/2026)

Công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại Việt Nam được điều chỉnh bởi hệ thống văn bản pháp luật sau đây:

| Văn bản pháp luật | Nội dung liên quan | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Luật Xây dựng 50/2014/QH13 (sửa đổi bởi Luật 62/2020) | Khung pháp lý chung về thẩm định dự án, thiết kế xây dựng | Đã được thay thế bởi Luật XD 2025 từ 01/7/2026 |
| Luật Xây dựng 2025 (135/2025/QH15) | Bãi bỏ thủ tục thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở. Chuyển sang mô hình "hậu kiểm" | Có hiệu lực từ 01/7/2026 |
| Nghị định 175/2024/NĐ-CP (thay thế NĐ 15/2021) | Quản lý dự án ĐTXD: phân cấp thẩm quyền, quy trình thẩm định BCNCKT, thiết kế xây dựng | Có hiệu lực từ 30/12/2024 |
| Nghị định 10/2021/NĐ-CP | Quản lý chi phí ĐTXD: thẩm định dự toán, định mức, đơn giá | Đang có hiệu lực |
| Thông tư 11, 12/2021/TT-BXD | Hướng dẫn chi tiết định mức, đơn giá, chi phí tư vấn | Đang có hiệu lực |
| QCVN 06:2022/BXD (Sửa đổi 1:2023) | Quy chuẩn an toàn cháy cho nhà và công trình | Đang có hiệu lực |
| Luật PCCC & CNCH 2024 (55/2024/QH15) | Yêu cầu thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy | Đang có hiệu lực |

⚠️ IMPORTANT: Thay đổi mang tính bước ngoặt: Từ 01/7/2026 (Luật XD 2025), Sở Xây dựng không còn thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. Vai trò Sở XD chuyển sang: (1) Thẩm định Báo cáo Nghiên cứu khả thi (BCNCKT) và Thiết kế cơ sở; (2) Hậu kiểm chất lượng công trình; (3) Kiểm tra việc tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn. Phần mềm cần thiết kế để thích ứng với cả giai đoạn chuyển tiếp và quy định mới.

1.2. Chức năng thẩm định của Sở Xây dựng

A. Thẩm định Báo cáo Nghiên cứu khả thi (BCNCKT)

• Đánh giá sự cần thiết đầu tư, quy mô dự án

• Kiểm tra sự phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

• Thẩm định thiết kế cơ sở: An toàn kết cấu chịu lực, An toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), An toàn vận hành, Bảo vệ môi trường

• Kiểm tra năng lực nhà thầu (khảo sát, thiết kế, thẩm tra)

• Kiểm tra tính tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật (QCVN), tiêu chuẩn (TCVN)

B. Thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (giai đoạn chuyển tiếp)

• Kiểm tra sự phù hợp với thiết kế cơ sở đã phê duyệt

• Kiểm tra tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật

• Kiểm tra giải pháp an toàn công trình

• Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC)

C. Thẩm định Dự toán xây dựng (đối với vốn đầu tư công/nhà nước)

• Kiểm tra căn cứ pháp lý lập dự toán

• Kiểm tra khối lượng, định mức, đơn giá

• Kiểm tra giá vật liệu, nhân công, máy thi công

• Kiểm tra chi phí dự phòng, tư vấn, quản lý dự án

• Đối chiếu dự toán với tổng mức đầu tư đã phê duyệt

D. Hậu kiểm & Kiểm tra (vai trò mới theo Luật XD 2025)

• Kiểm tra việc chủ đầu tư tổ chức thẩm tra thiết kế

• Kiểm tra chất lượng thi công theo hồ sơ thiết kế

• Giám sát tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật

1.3. Quy trình thẩm định hiện tại (6 bước)

Quy trình thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng tại Sở Xây dựng bao gồm các bước sau:

• Bước 1 – Nộp hồ sơ: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Xây dựng (hoặc Sở quản lý công trình chuyên ngành). Hồ sơ bao gồm: Tờ trình thẩm định (theo mẫu), văn bản pháp lý (quyết định phê duyệt dự án, chấp thuận quy hoạch, PCCC, môi trường), hồ sơ khảo sát và thiết kế, hồ sơ năng lực nhà thầu, hồ sơ dự toán.

• Bước 2 – Tiếp nhận & Kiểm tra: Cơ quan chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, sẽ có văn bản hướng dẫn bổ sung hoặc từ chối tiếp nhận.

• Bước 3 – Xem xét, yêu cầu bổ sung: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận, cơ quan thẩm định có thể gửi yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc thông báo từ chối.

• Bước 4 – Tổ chức thẩm tra (nếu cần): Trong trường hợp cần thiết, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan sẽ yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra. Chủ đầu tư nộp kết quả thẩm tra để làm cơ sở thẩm định.

• Bước 5 – Thẩm định hồ sơ: Cơ quan chuyên môn thực hiện thẩm định các nội dung về sự phù hợp của thiết kế, dự toán, tính tuân thủ pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật. Cơ quan có quyền tạm dừng thẩm định (tối đa 01 lần) nếu phát hiện lỗi cần khắc phục.

• Bước 6 – Thông báo kết quả: Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định bằng văn bản. Chủ đầu tư căn cứ vào kết quả này để phê duyệt thiết kế và dự toán.

Thời hạn thẩm định theo cấp công trình:

• Công trình cấp đặc biệt, cấp I: tối đa 40 ngày

• Công trình cấp II, III: tối đa 30 ngày

• Công trình còn lại: tối đa 20 ngày

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PHẦN 2: TẦM NHÌN PHẦN MỀM

2.1. Tên sản phẩm

BuildAppraisal AI – Hệ thống AI Hỗ trợ Thẩm định Xây dựng

2.2. Tuyên bố giá trị

Phần mềm AI hỗ trợ cán bộ thẩm định tại Sở Xây dựng tăng tốc, giảm sai sót, chuẩn hóa quy trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng — từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra quy chuẩn/tiêu chuẩn, thẩm định dự toán, đến ra kết quả thẩm định — phù hợp pháp luật Việt Nam hiện hành.

⛔ CAUTION: AI hỗ trợ, không thay thế con người. Mọi kết quả thẩm định cuối cùng phải được cán bộ có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. AI đóng vai trò trợ lý thông minh, không phải người ra quyết định.

2.3. Nguyên tắc thiết kế

• 1. Tuân thủ pháp luật: Mọi logic nghiệp vụ phải có trích dẫn điều khoản pháp luật cụ thể

• 2. Linh hoạt theo địa phương: Hỗ trợ cấu hình theo quy định riêng của từng tỉnh/thành phố

• 3. Minh bạch AI (Explainable AI): Mọi kết quả AI đều phải giải thích được lý do

• 4. Bảo mật dữ liệu: Dữ liệu dự án là bí mật nhà nước, phải đảm bảo an ninh thông tin

• 5. Khả năng mở rộng: Kiến trúc module, dễ dàng cập nhật khi pháp luật thay đổi

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PHẦN 3: KIẾN TRÚC TỔNG THỂ

3.1. Mô tả kiến trúc hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc Microservices, bao gồm các lớp chính:

• Frontend (Giao diện người dùng): Web Application (React/Next.js) và Mobile App (React Native – tùy chọn). Giao diện responsive, hỗ trợ đa thiết bị.

• API Gateway: Kong hoặc Nginx làm điểm truy cập duy nhất, xử lý xác thực, rate limiting, load balancing.

• Backend Services: 7 microservices chuyên biệt: Auth, Dossier (Hồ sơ), Appraisal (Thẩm định), Regulation (Pháp luật), Estimate (Dự toán), Report (Báo cáo), Notification (Thông báo).

• AI Engine: 5 module AI: Document AI (OCR + NLP), Compliance AI (Kiểm tra Quy chuẩn), Estimate AI (Kiểm tra Dự toán), AI Assistant (Chatbot Pháp luật XD), BIM Analysis (Phân tích mô hình 3D).

• Knowledge Base: 4 cơ sở tri thức: Pháp luật XD, QCVN/TCVN Knowledge Graph, Định mức/Đơn giá, Dữ liệu thẩm định lịch sử.

• Infrastructure: PostgreSQL (DB chính), Redis (Cache/Queue), MinIO (Object Storage), Elasticsearch (Full-text search).

3.2. Công nghệ đề xuất

| Lớp | Công nghệ | Lý do lựa chọn |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 15 + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui | SSR, hiệu năng cao, SEO, component library hiện đại |
| Backend | Python (FastAPI) + Node.js (NestJS) | FastAPI cho AI/ML pipeline; NestJS cho CRUD/workflow |
| Database | PostgreSQL 17 + pgvector | CSDL quan hệ mạnh mẽ + vector search cho AI |
| Cache/Queue | Redis + BullMQ | Cache, task queue cho xử lý hồ sơ bất đồng bộ |
| Search | Elasticsearch 8 | Full-text search tiếng Việt cho pháp luật |
| Storage | MinIO (self-hosted S3) | Lưu trữ hồ sơ, bản vẽ, file lớn |
| AI/ML | LangChain + OpenAI/Gemini + Local LLM (PhoGPT) | RAG cho tra cứu pháp luật; Local LLM cho bảo mật |
| OCR | Google Document AI / Tesseract + VietOCR | Nhận dạng văn bản tiếng Việt từ scan |
| BIM | IFC.js + xBIM | Đọc và phân tích file IFC |
| DevOps | Docker + Kubernetes | Container hóa, triển khai linh hoạt |

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PHẦN 4: CÁC MODULE CHỨC NĂNG CHI TIẾT

4.1. Module 1: Quản lý Hồ sơ Thẩm định (Dossier Management)

Mục tiêu: Số hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận, lưu trữ, theo dõi hồ sơ thẩm định.

Chức năng chính:

• Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: Upload file (PDF, DWG, DXF, IFC, DOCX), điền form trực tuyến

• Kiểm tra tính hợp lệ tự động (AI): Nhận dạng loại tài liệu, kiểm tra danh mục hồ sơ theo Điều 45 NĐ 175/2024, phát hiện thiếu sót

• Theo dõi tiến độ: Dashboard trạng thái hồ sơ (Tiếp nhận → Thẩm định → Kết quả)

• Quản lý phiên bản: Lưu trữ mọi phiên bản hồ sơ bổ sung, chỉnh sửa

• Mã QR/Barcode: Gán mã theo dõi cho từng bộ hồ sơ

Tính năng AI:

| Tính năng AI | Mô tả | Công nghệ |
| --- | --- | --- |
| Auto-classify | Phân loại tài liệu tự động | Document AI + NLP |
| Completeness Check | Kiểm tra đầy đủ thành phần hồ sơ | Rule engine + LLM |
| Data Extraction | Trích xuất thông tin từ tờ trình, bản vẽ | OCR + NER |
| Duplicate Detection | Phát hiện hồ sơ trùng lặp | Similarity search |

4.2. Module 2: AI Kiểm tra Quy chuẩn & Tiêu chuẩn (Compliance Checker)

Mục tiêu: Tự động rà soát thiết kế theo QCVN, TCVN, hỗ trợ cán bộ phát hiện vi phạm.

⚠️ IMPORTANT: Đây là module CỐT LÕI và tạo giá trị khác biệt lớn nhất của phần mềm.

Chức năng kiểm tra:

a) Kiểm tra an toàn cháy (QCVN 06:2022/BXD):

– Phân loại nguy hiểm cháy nổ của công trình

– Kiểm tra khoảng cách thoát nạn

– Kiểm tra chiều rộng lối thoát, cầu thang

– Kiểm tra bậc chịu lửa, vật liệu xây dựng

– Kiểm tra hệ thống báo cháy, chữa cháy

b) Kiểm tra kết cấu công trình:

– Đánh giá giải pháp kết cấu chịu lực

– Kiểm tra tải trọng thiết kế theo TCVN

– Kiểm tra kháng chấn (nếu áp dụng)

c) Kiểm tra quy hoạch:

– Mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất

– Chiều cao công trình

– Khoảng lùi, khoảng cách giữa các công trình

d) Kiểm tra hạ tầng kỹ thuật:

– Cấp nước, thoát nước

– Giao thông tiếp cận

– Cấp điện, thông tin liên lạc

Quy trình AI Compliance Check:

Hồ sơ thiết kế (BIM/PDF/DWG) → AI Parser (Trích xuất thông số) → Knowledge Graph QCVN/TCVN → Rule Engine + AI Inference → Kết quả: ✅ Đạt / ⚠️ Cần xem xét / ❌ Vi phạm (kèm trích dẫn điều khoản).

Cơ sở tri thức QCVN/TCVN (Knowledge Graph):

• QCVN 06:2022/BXD – An toàn cháy cho nhà và công trình

• QCVN 01:2021/BXD – Quy hoạch xây dựng

• QCVN 04:2021/BXD – Nhà ở và công trình công cộng

• QCVN 09:2017/BXD – Công trình sử dụng năng lượng hiệu quả

• TCVN 2737:2023 – Tải trọng và tác động

• TCVN 5574:2018 – Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép

• TCVN 5575:2012 – Kết cấu thép

• Và 100+ QCVN/TCVN khác...

4.3. Module 3: AI Thẩm định Dự toán (Estimate Verifier)

Mục tiêu: Hỗ trợ kiểm tra dự toán xây dựng, phát hiện sai lệch khối lượng, đơn giá.

Chức năng kiểm tra tự động:

• So sánh đơn giá với bảng đơn giá địa phương (63 tỉnh/thành phố)

• Kiểm tra định mức theo hệ thống định mức Bộ Xây dựng

• Kiểm tra giá vật liệu theo thông báo giá liên sở

• Kiểm tra hệ số nhân công, máy thi công

Phân tích bất thường (AI):

• Phát hiện khối lượng bất thường so với quy mô công trình

• So sánh suất đầu tư với công trình tương tự

• Cảnh báo đơn giá cao/thấp bất thường

Đối chiếu dự toán – thiết kế:

• Kiểm tra khối lượng dự toán với khối lượng từ bản vẽ (BIM)

• Phát hiện công việc thiếu/thừa trong dự toán

Nguồn dữ liệu đơn giá:

• Bảng đơn giá xây dựng 63 tỉnh/thành phố

• Hệ thống định mức dự toán (Thông tư 12/2021/TT-BXD)

• Thông báo giá vật liệu liên sở (cập nhật hàng quý)

• Suất vốn đầu tư xây dựng công trình (Quyết định Bộ Xây dựng)

4.4. Module 4: Trợ lý AI Pháp luật Xây dựng (Legal AI Assistant)

Mục tiêu: Chatbot AI tra cứu, giải đáp pháp luật xây dựng phục vụ cán bộ thẩm định.

Chức năng:

• Tra cứu pháp luật thông minh bằng ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt

• Tra cứu tiền lệ: Tìm kiếm các hồ sơ thẩm định tương tự trước đây

• Gợi ý điều khoản: Tự động gợi ý các điều khoản pháp luật liên quan khi xem hồ sơ

• Cập nhật pháp luật: Thông báo các văn bản mới ban hành, thay đổi quy định

• So sánh phiên bản: So sánh nội dung giữa các phiên bản văn bản pháp luật

Ví dụ câu hỏi:

– "Thẩm quyền thẩm định công trình cấp II trên địa bàn tỉnh thuộc về ai?"

– "Khoảng cách thoát nạn tối đa cho nhà cao tầng là bao nhiêu?"

– "Hệ số điều chỉnh nhân công cho khu vực III là bao nhiêu?"

Kiến trúc RAG (Retrieval-Augmented Generation):

Câu hỏi cán bộ → Embedding (multilingual) → Vector Search (pgvector) → Top-K chunks từ CSDL pháp luật → LLM (GPT-4o / Gemini / Local) → Câu trả lời + Trích dẫn nguồn.

Nguồn dữ liệu pháp luật:

• Luật Xây dựng (2014, 2020, 2025) và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn

• Luật PCCC & CNCH 2024 và các văn bản hướng dẫn

• Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu

• Toàn bộ hệ thống QCVN, TCVN ngành xây dựng

• Công văn, hướng dẫn của Bộ Xây dựng

• Quyết định, quy định riêng của 63 tỉnh/thành phố

4.5. Module 5: Quản lý Quy trình Thẩm định (Workflow Engine)

Mục tiêu: Tự động hóa quy trình thẩm định theo đúng quy định pháp luật.

Chức năng:

• Workflow engine cấu hình được: Quy trình 6 bước thẩm định (NĐ 175/2024), quy trình hậu kiểm (Luật XD 2025), tùy chỉnh theo quy định riêng từng tỉnh/thành

• Phân công tự động: Phân loại hồ sơ theo lĩnh vực, phân công cán bộ theo chuyên môn, cân bằng tải công việc

• Theo dõi SLA: Đếm ngược thời hạn thẩm định (20/30/40 ngày), cảnh báo sắp hết hạn, thống kê tỷ lệ đúng hạn

• Ký số & Phê duyệt: Tích hợp chữ ký số (NĐ 30/2020), quy trình phê duyệt nhiều cấp, luồng ký song song/tuần tự

4.6. Module 6: Báo cáo & Thống kê (Analytics Dashboard)

Mục tiêu: Dashboard quản lý, báo cáo thống kê phục vụ lãnh đạo Sở.

Chức năng:

• Dashboard tổng quan: Số lượng hồ sơ theo trạng thái, tỷ lệ đạt/không đạt, thời gian thẩm định trung bình, vi phạm phổ biến

• Báo cáo định kỳ: Báo cáo tháng/quý/năm gửi UBND tỉnh, theo loại công trình/nguồn vốn, hiệu suất cán bộ

• Phân tích xu hướng (AI): Dự báo khối lượng hồ sơ, phân tích lỗi thường gặp, bản đồ nhiệt dự án theo địa bàn

4.7. Module 7: Cổng thông tin Chủ đầu tư (Investor Portal)

Mục tiêu: Giao diện cho chủ đầu tư nộp hồ sơ và theo dõi kết quả.

Chức năng:

• Nộp hồ sơ trực tuyến (tích hợp Dịch vụ công trực tuyến mức 4)

• Theo dõi trạng thái hồ sơ (tracking) theo thời gian thực

• Nhận thông báo kết quả thẩm định

• Bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ trực tuyến

• Thanh toán phí thẩm định trực tuyến

• Hướng dẫn thủ tục, checklist hồ sơ (AI Chatbot)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PHẦN 5: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THEO GIAI ĐOẠN

5.1. Phase 1: MVP – Nền tảng cơ bản (3 tháng)

Mục tiêu: Xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ + AI Assistant cơ bản

| Tuần | Công việc | Sản phẩm đầu ra |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Thiết lập hạ tầng, CI/CD, cấu trúc dự án | Repo, Docker, DB schema |
| 3-4 | Module Auth: Đăng nhập, phân quyền (RBAC) | Auth service |
| 5-6 | Module Hồ sơ: Upload, quản lý tài liệu, mã theo dõi | Dossier service |
| 7-8 | Module Workflow: Quy trình thẩm định 6 bước cơ bản | Workflow engine |
| 9-10 | AI Assistant v1: Chatbot pháp luật XD (RAG) | Legal AI chatbot |
| 11-12 | Frontend: Dashboard cán bộ + Cổng chủ đầu tư | Web application |

Đầu ra Phase 1:

• ✅ Hệ thống tiếp nhận, quản lý hồ sơ thẩm định trực tuyến

• ✅ Chatbot AI tra cứu pháp luật xây dựng

• ✅ Quy trình thẩm định cơ bản (workflow)

• ✅ Dashboard theo dõi tiến độ

5.2. Phase 2: AI Core – Kiểm tra quy chuẩn & dự toán (4 tháng)

Mục tiêu: Triển khai các module AI cốt lõi

| Tuần | Công việc | Sản phẩm đầu ra |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | Xây dựng Knowledge Graph QCVN/TCVN | QCVN Knowledge Base |
| 4-6 | AI Compliance Checker v1: PCCC (QCVN 06) | Fire safety checker |
| 7-8 | AI Compliance Checker v2: Quy hoạch (QCVN 01) | Planning checker |
| 9-10 | AI Estimate Verifier v1: Kiểm tra đơn giá, định mức | Estimate checker |
| 11-12 | Document AI: OCR + Phân loại tài liệu tự động | Document classifier |
| 13-14 | Tích hợp BIM (IFC) cơ bản | BIM parser |
| 15-16 | Testing, refinement, pilot nội bộ | Pilot release |

Đầu ra Phase 2:

• ✅ AI kiểm tra tuân thủ quy chuẩn PCCC

• ✅ AI kiểm tra tuân thủ quy hoạch

• ✅ AI kiểm tra dự toán (đơn giá, định mức)

• ✅ OCR + phân loại tài liệu tự động

• ✅ Đọc và phân tích file BIM cơ bản

5.3. Phase 3: Hoàn thiện & Mở rộng (3 tháng)

Mục tiêu: Hoàn thiện sản phẩm, triển khai thí điểm

| Tuần | Công việc | Sản phẩm đầu ra |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | Module Hậu kiểm (theo Luật XD 2025) | Post-inspection module |
| 4-5 | Tích hợp Ký số, Dịch vụ công trực tuyến | Digital signature |
| 6-7 | Analytics Dashboard nâng cao | Analytics |
| 8-9 | Cấu hình theo 3 tỉnh thí điểm | Localization |
| 10-11 | UAT, đào tạo người dùng | Training materials |
| 12 | Go-live thí điểm | Production release |

Đầu ra Phase 3:

• ✅ Module hậu kiểm theo Luật Xây dựng 2025

• ✅ Tích hợp ký số, dịch vụ công trực tuyến

• ✅ Dashboard phân tích nâng cao

• ✅ Triển khai thí điểm tại 3 tỉnh/thành phố

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PHẦN 6: CẤU TRÚC MÃ NGUỒN ĐỀ XUẤT

Dự án được tổ chức theo mô hình Monorepo với Turborepo, phân tách rõ ràng giữa các lớp:

| Thư mục | Mô tả |
| --- | --- |
| apps/web/ | Next.js frontend – Giao diện web chính |
| apps/portal/ | Cổng chủ đầu tư (tùy chọn tách riêng) |
| services/auth-service/ | FastAPI – Xác thực và phân quyền |
| services/dossier-service/ | NestJS – Quản lý hồ sơ |
| services/appraisal-service/ | NestJS – Quy trình thẩm định |
| services/regulation-service/ | FastAPI – Pháp luật & AI |
| services/estimate-service/ | FastAPI – Dự toán |
| services/notification-service/ | NestJS – Thông báo |
| services/report-service/ | FastAPI – Báo cáo |
| ai/document-ai/ | OCR + Phân loại tài liệu (models, training, inference) |
| ai/compliance-ai/ | Kiểm tra quy chuẩn (knowledge_graph, rules, checkers) |
| ai/estimate-ai/ | Kiểm tra dự toán (price_database, anomaly_detection) |
| ai/legal-ai/ | Chatbot pháp luật (RAG pipeline, embeddings, prompts) |
| ai/bim-ai/ | Phân tích BIM (ifc_parser, geometry_analyzer) |
| knowledge-base/laws/ | Văn bản pháp luật (chunked) |
| knowledge-base/qcvn/ | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia |
| knowledge-base/tcvn/ | Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia |
| knowledge-base/prices/ | Bảng đơn giá 63 tỉnh/thành |
| knowledge-base/norms/ | Định mức dự toán |
| knowledge-base/templates/ | Mẫu văn bản thẩm định |
| infrastructure/ | Docker, Kubernetes, Terraform, Scripts |
| docs/ | API docs, User guide, Architecture docs |
| tests/ | Unit, Integration, E2E tests |

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PHẦN 7: CÁC VẤN ĐỀ CẦN XÁC NHẬN

🔴 WARNING: Các quyết định dưới đây cần được xác nhận trước khi bắt đầu triển khai.

7.1. Phạm vi triển khai

Phần mềm sẽ phục vụ cho:

• Tùy chọn A: Một Sở Xây dựng cụ thể (customized cho 1 tỉnh)

• Tùy chọn B: Nền tảng SaaS cho nhiều Sở Xây dựng (cấu hình theo tỉnh)

• Tùy chọn C: Sản phẩm mã nguồn mở cho cộng đồng

7.2. Mô hình triển khai AI

• Tùy chọn A: Sử dụng API cloud (OpenAI/Gemini) — Nhanh, chi phí theo usage

• Tùy chọn B: Triển khai LLM local (PhoGPT/Vietcuna) — Bảo mật cao, chi phí phần cứng

• Tùy chọn C: Hybrid (Local cho dữ liệu nhạy cảm, Cloud cho tra cứu chung)

7.3. Giai đoạn pháp luật áp dụng

• Tùy chọn A: Xây dựng theo Luật XD 2025 (có hiệu lực từ 01/7/2026 = hiện tại)

• Tùy chọn B: Hỗ trợ song song cả quy trình cũ (NĐ 175/2024) và mới (Luật XD 2025)

7.4. Ưu tiên Module Phase 1

Ngoài MVP cơ bản, ưu tiên module AI nào trước?

• AI Legal Assistant (Chatbot pháp luật) — Giá trị tức thì, dễ triển khai

• AI Compliance Checker (Kiểm tra quy chuẩn) — Giá trị cao nhất, phức tạp nhất

• AI Estimate Verifier (Kiểm tra dự toán) — Nhu cầu phổ biến, dữ liệu sẵn có

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PHẦN 8: CÁC CÂU HỎI MỞ

⚠️ IMPORTANT: Các câu hỏi dưới đây cần được làm rõ để hoàn thiện kế hoạch triển khai.

1. Đối tượng người dùng chính: Cán bộ Sở Xây dựng hay cả chủ đầu tư? Hay cả tư vấn thẩm tra?

2. Nguồn vốn dự án: Phần mềm phục vụ thẩm định dự án vốn đầu tư công, hay bao gồm cả vốn tư nhân?

3. Tích hợp hệ thống: Sở XD hiện có hệ thống phần mềm nào đang sử dụng không (Dịch vụ công, Văn phòng điện tử, ISO điện tử...)?

4. Dữ liệu BIM: Các dự án tại địa phương có sử dụng BIM (file IFC) hay chủ yếu là bản vẽ 2D (DWG/PDF)?

5. Ngân sách & Nhân lực: Quy mô đội ngũ phát triển dự kiến? Ngân sách cho hạ tầng AI?

6. Yêu cầu bảo mật: Có cần triển khai on-premise (máy chủ nội bộ) hay chấp nhận cloud?

7. Tỉnh thí điểm: Dự kiến triển khai thí điểm tại tỉnh/thành phố nào?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PHẦN 9: KẾ HOẠCH KIỂM THỬ & XÁC MINH

9.1. Kiểm thử tự động

• Unit tests: Kiểm thử từng module AI riêng lẻ (accuracy ≥ 90%)

• Integration tests: Kiểm thử luồng dữ liệu giữa các service

• E2E tests: Kiểm thử toàn bộ quy trình từ nộp hồ sơ đến ra kết quả

• AI accuracy tests: Đánh giá độ chính xác của từng module AI trên bộ benchmark

9.2. Kiểm thử thủ công

• Kiểm tra kịch bản thẩm định thực tế với 10 bộ hồ sơ mẫu

• Đánh giá độ chính xác AI compliance checker ≥ 90% so với kết quả thẩm định thủ công

• Đánh giá chatbot pháp luật: accuracy ≥ 85% trên 100 câu hỏi benchmark

• UAT với 5-10 cán bộ thẩm định tại Sở Xây dựng thí điểm

• Kiểm tra hiệu năng: thời gian xử lý hồ sơ < 5 phút (compliance check)

9.3. Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria)

| Tiêu chí | Mục tiêu | Phương pháp đo |
| --- | --- | --- |
| Độ chính xác AI Compliance | ≥ 90% | So sánh với kết quả thẩm định thủ công |
| Độ chính xác AI Chatbot | ≥ 85% | Benchmark 100 câu hỏi pháp luật |
| Thời gian xử lý hồ sơ | < 5 phút | Đo thời gian compliance check |
| Thời gian phản hồi chatbot | < 5 giây | Đo latency trung bình |
| Tỷ lệ uptime hệ thống | ≥ 99.5% | Monitoring 24/7 |
| Mức độ hài lòng người dùng | ≥ 4/5 | Khảo sát UAT |

— HẾT —

Tài liệu được tạo tự động bởi BuildAppraisal AI
Phiên bản 1.0 – Tháng 9/2026